**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 11/09/2024 | | **Inicio** | 10:30 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 11:00 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 01 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Brian Faundes | Product Owner |
| Nicolas Almaza | Scrum Master |
| Lucas Figueroa | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Tiempos de desarrollo |
| 2 | Ventajas y desventajas |
| 3 | Desarrollo del login |
| 4 | Documentación |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * Se presentó un avance sobre los tiempos de desarrollo, con algunos retrasos en las tareas iniciales debido a problemas de integración. * El equipo discutió más a fondo las ventajas de Firebase, como su integración rápida y herramientas preconfiguradas, pero también se identificaron algunos inconvenientes, como los costos a largo plazo y la dependencia de una plataforma de terceros. * Se avanzó en la implementación del login, pero algunos detalles aún necesitan ajustes. * La documentación técnica comenzó a tomar forma, pero algunos diagramas de arquitectura aún estaban pendientes. |
| --- |