**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 23/09/2024 | | **Inicio** | 10:30 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 11:00 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 01 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Brian Faundes | Product Owner |
| Nicolas Almaza | Scrum Master |
| Lucas Figueroa | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Tiempos de desarrollo |
| 2 | Ventajas y desventajas |
| 3 | Desarrollo del calendario |
| 4 | Documentación |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * Se presentó un avance sobre los tiempos de desarrollo y se discutió el impacto de algunos bloqueos relacionados con la sincronización en tiempo real. * El equipo analizó más a fondo las ventajas de Firebase, pero también comenzaron a considerar las limitaciones de la plataforma, como la necesidad de mejorar el rendimiento en tiempos de alta demanda. * El calendario de turnos comenzó a funcionar parcialmente, pero se detectaron problemas de sincronización de datos que se están resolviendo. * Se revisó la estructura de la documentación técnica, especialmente los diagramas que detallan la arquitectura del sistema. |
| --- |