**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 23/09/2024 | | **Inicio** | 10:30 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 11:00 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 01 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Brian Faundes | Product Owner |
| Nicolas Almaza | Scrum Master |
| Lucas Figueroa | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Tiempos de desarrollo |
| 2 | Ventajas y desventajas |
| 3 | Desarrollo del calendario |
| 4 | Documentación |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * Los tiempos de desarrollo fueron ajustados debido a la complejidad de la sincronización en tiempo real. * Se evaluaron más detalladamente las ventajas de Firebase y cómo se podría mejorar el rendimiento con optimizaciones de configuración. También se discutieron los posibles costos asociados a largo plazo. * El calendario de turnos ya muestra avances importantes, pero aún quedan problemas técnicos relacionados con la actualización de datos en tiempo real. * La documentación se está mejorando, incluyendo más detalles sobre la implementación técnica y los desafíos encontrados. |
| --- |