**Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum:** Se implementó el calendario para gestionar los turnos de los trabajadores, permitiendo al administrador asignar y modificar turnos fácilmente.  **Product Owner:** La funcionalidad de calendario cumple con los criterios de aceptación definidos y mejora la organización de los turnos.  **Scrum Master:** La mayoría de las funcionalidades del sprint se completaron, incluyendo la visualización y gestión de turnos en tiempo real a través de Firebase. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum:** Encontramos algunos problemas técnicos con la sincronización en tiempo real usando Firebase, lo cual afectó la actualización de los turnos en algunos momentos.  **Product Owner:** La integración con Firebase presentó fallos intermitentes que ralentizaron la visualización de los turnos, pero el equipo los resolvió progresivamente.  **Scrum Master:** Hubo dificultades en la sincronización de datos en tiempo real y problemas de rendimiento en la visualización de turnos, especialmente en dispositivos móviles. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum:** Optimizar el rendimiento del calendario, especialmente en dispositivos móviles, para mejorar la experiencia de usuario.  **Product Owner:** Evaluar mejoras en la interfaz y considerar la implementación de una funcionalidad de vista restringida para los trabajadores.  **Scrum Master:** Enfocarnos en mejorar la sincronización de Firebase para asegurar que los turnos se actualicen sin problemas y probar exhaustivamente en múltiples dispositivos para asegurar un rendimiento consistente. |