**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 04/11/2024 | | **Inicio** | 10:30 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 11:00 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 01 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Brian Faundes | Product Owner |
| Nicolas Almaza | Scrum Master |
| Lucas Figueroa | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Revisión del plan para la implementación de la funcionalidad de estadísticas de asistencia. |
| 2 | Definición de los objetivos iniciales de desarrollo: integración de datos de asistencia y creación del mapa de barras. |
| 3 | Discusión sobre la estructura básica de la interfaz gráfica. |
| 4 | Asignación de tareas iniciales a los miembros del equipo. |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| El equipo discutió el inicio de la implementación de la funcionalidad de estadísticas de asistencia en la página de inicio, que incluirá un mapa de barras para mostrar los días trabajados y los atrasos de los trabajadores. Se definieron los objetivos iniciales, como garantizar que la visualización sea clara y accesible en diferentes dispositivos. El equipo acordó comenzar con el desarrollo de la interfaz gráfica, enfocándose en la integración de los datos de asistencia y en la creación de la estructura básica del mapa de barras. |
| --- |