**Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum:** Se implementó exitosamente la funcionalidad de estadísticas de asistencia en la página de inicio, que muestra los días trabajados y los atrasos de los trabajadores mediante un mapa de barras, proporcionando una visualización clara y útil para el seguimiento de la asistencia.  **Product Owner:** La funcionalidad de las estadísticas cumple con los criterios de aceptación establecidos, ofreciendo una herramienta eficaz para que los administradores puedan analizar la asistencia de los empleados de manera rápida y comprensible.  **Scrum Master:** Se completó la implementación de la visualización de asistencia con el mapa de barras, que facilita el análisis de datos de los empleados, destacando los atrasos y los días trabajados de forma gráfica y accesible. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum:** Aunque la funcionalidad fue implementada correctamente, se detectaron algunos problemas menores en la visualización en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla, que podrían afectar la experiencia del usuario en algunos casos.  **Product Owner:** Se recomendó realizar pruebas adicionales para asegurar que la visualización de las estadísticas sea consistente y clara en todos los dispositivos, garantizando que los gráficos se adapten adecuadamente a diversas resoluciones.  **Scrum Master:** Se observó que la interfaz podría mejorarse para ser más responsiva, especialmente en dispositivos móviles y en pantallas de tamaños variados, para evitar que la información se distorsione o no sea completamente visible. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum:** Realizar pruebas exhaustivas en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla para garantizar que la visualización del mapa de barras sea clara y accesible para todos los usuarios, independientemente del tipo de dispositivo.  **Product Owner:** Continuar evaluando la funcionalidad a medida que se agregan más datos de asistencia, para asegurar que los gráficos sigan siendo útiles y fáciles de interpretar a medida que la cantidad de información aumenta.  **Scrum Master:** Mejorar la responsividad de la interfaz, asegurando que la visualización de las estadísticas se ajuste de manera óptima a distintos tamaños de pantalla y proporcionando la opción de filtrar y personalizar las vistas para los usuarios. |