# **Retrospectiva del segundo Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Se completó con éxito lo estipulado en el segundo sprint sin mayores problemas, todas las funcionalidades del crud están funcionando correctamente  **Product Owner** Se logró crear correctamente el crud de trabajadores, para la vista del administrador  **Scrum Master**: Se creó el crud del trabajador sin percances durante el desarrollo |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: El orden de los sprint tuvo que ser replanteado en varias ocasiones para así calzar con los tiempos estipulados  **Product Owner**:existieron errores en la elaboración del sprint, que retrasaron el desarrollo. Existieron problemas de comunicación y coordinación con el equipo que retrasaron el proceso de documentación  **Scrum Master**: la comunicación y algunos problemas muy leves con la función de modificar |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**:Comunicación grupal, durante la iteración no hemos tenido tanta comunicación como nos hubiera gustado debido a los tiempos de cada uno  **Product Owner**: Mejoraremos la comunicación y coordinación, para lograr realizar todo lo necesario para el siguientes sprint de manera correcta  **Scrum Master**:mejorar la comunicación y coordinación en especial para la documentacion |