**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 27/10/2024 | | **Inicio** | 10:30 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 11:00 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 02 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Brian Faundes | Product Owner |
| Nicolas Almaza | Scrum Master |
| Lucas Figueroa | Team Scrum |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Revisión del progreso en el desarrollo de la funcionalidad. |
| 2 | Discusión de los ajustes necesarios para mejorar precisión en condiciones variables. |
| 3 | Avance en la documentación de las pruebas y resultados obtenidos. |
| 4 | Evaluación del rendimiento en Firebase para la sincronización en tiempo real. |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| Durante la reunión, el equipo revisó el estado de la funcionalidad de reconocimiento facial, que aún no está terminada, pero ya se están realizando los ajustes finales en la precisión y confiabilidad del sistema. Se destacó que el sistema de reconocimiento facial funciona correctamente en condiciones de luz controlada y se están haciendo ajustes para optimizar la precisión en situaciones de iluminación variable y en ángulos de captura diversos. Firebase permite ya una sincronización en tiempo real, aunque el equipo continúa ajustando parámetros para asegurar que el registro de entrada y salida sea rápido y confiable. Se acordó realizar pruebas adicionales en diferentes dispositivos para verificar el rendimiento de la funcionalidad antes de darla por concluida. |
| --- |